# 第二组织

# 第四次小组会议

时间：3.11 7:00pm —— 9:00pm

地点：软件楼102

人员：全齐

会议记录：

1. **进度汇报**
   1. 张歆：监测点的3个函数实现(未测试)，备案流程说明文档。
   2. 徐琳锴：没有进展。
   3. 付小虎：需求说明书整合，
   4. 沈龙：两个流程的活动图、用例图、状态图。
   5. 付瑞：数据库设计文档(E-R图，文档说明等)。
   6. 金晨：原型设计：
      1. <https://free.modao.cc/app/RRTjlAB4ai4Q0aCC5iHuQTjV1gDqxCp#screen=sEC3D65ED251551668080139>
   7. 尚楠：原型设计：
      1. <https://free.modao.cc/app/6sZJzjZMTY2muWV9hCTa2SFnAEKVLQb#screen=sB4827D5A201551669851927>
   8. 刘方东：审核代码。
2. **系统细节讨论：**
   1. 权限管理 —— 角色与权限绑定。
   2. 数据库设计细节讨论。
   3. 前端设计讨论。
      1. **登录页**
         1. 登录完成进入首页
      2. **侧边栏：**
         1. 省：
            1. 备案审核
            2. 账号管理

创建

* + - * 1. 通知
        2. 报表数据

新建调查期

审核 —— 不含上报

查询

分析 —— 图示(同省)

导出

* + - 1. 市：
         1. 报表数据

审核 —— 内含上报

查询

分析 —— 图示(同省)

导出

* + - * 1. 通知
      1. 监测点：
         1. 备案信息
         2. 通知(仅查看)
         3. 报表数据

查询

数据填报 —— 设计优化

导出

* 1. 后端拓展需求 —— excel导入报表。

1. 个人任务
   1. 数据库：修正数据库设计文档，利用power designer 建立数据库。截止日期：3.12。
   2. 文档：《需求规格说明书》完成，截止日期：3.12。
   3. 后端：利用测试工具测试全部接口，工具PostMan。截止日期：3.13。
   4. 前端：登录和备案。截止日期：3.13。
   5. 刘方东：审核代码：PD。