# 第二组织 —— 第五次小组会议

1. **时间**：

2019年3月13日。

1. **地点**：

软件楼102。

1. **参与人员**：

第二组织全员。

1. **会议主题**：

开发进度汇报 + 后续工作安排。

1. **会议内容**：
   1. 开发工具：
      1. 数据库：powerdesigner
      2. 前端：墨刀+IDEA
      3. 后端：IDEA + PostMan
      4. 文档管理：WPS云文档
      5. 制图：Visio
   2. 进度：
      1. 后端：备案流程完备，3.13(周三)完成详细的备案接口文档。
      2. 前端：初始页面(登录注册) + 备案的详情页基本完成。
      3. 数据库：设计开发。
      4. 文档：《需求规格说明书》未整合其他组的设计文档。
   3. 任务安排：
      1. **后端**：
         1. 今晚后端组赶制出接口文档(负责人：张歆)。
         2. 周日晚，备案的接口逻辑全部实现。
         3. 周日晚数据上报的接口文档完成。
      2. **前端**：初始页面+备案页面实现(要求对照接口)。截止日期：周日晚。
      3. **文档**：整合 数据库设计文档、备案的流程文档，前端的页面设计(图示+文字说明)，单个业务逻辑的(用例图，活动图……)，系统整体的图示。截止日期：周日晚。
      4. **数据库：**数据库和表搭建好(周五晚前)之后转战前端。
      5. **CTO：**后台的权限管理，日志管理实现方案，截止日期：周日晚。
2. **记录人员**：周淼