# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/28 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 张歆 | **变更申请日期** | | 2019/3/28 |
| **变更模块** | 后端接口 | **变更类型** | | 修改逻辑 |
| **变更原因** | 上传数据条件查询必须做用户判断才能确定查询范围 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 原先的上传数据条件查询中根据用户查询是一个可选项，但是这样与市级业务逻辑不符，可能会出现监测点能查询到所有用户的数据的情况；所以需要变更为必须输入用户id来判断用户类型，然后再做查询 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 张歆 | **分析日期** | 2019/03/28 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 小于1小时 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线无影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 在添加了用户id的判断后才能符合正确的业务逻辑，所以是非常必要的变更，能使上传数据的查询功能更为严谨，实用 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/27 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |