# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/30 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 王东凯 | **变更申请日期** | | 2019/3/30 |
| **变更模块** | 图表生成 | **变更类型** | | 添加功能 |
| **变更原因** | 图表分析功能接口添加 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 需要实现上级用户查看下级用户图表的功能，  因此增加查询特定用户数据的接口共三个，分别为查询特定用户取样分析数据，查询特定用户对比分析数据，查询特定用户趋势分析数据。 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 王东凯 | **分析日期** | 2019/3/30 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 小于1小时 | | |
| **基线影响** | 无影响 | | |
| **项目进度影响** | 无影响 | | |
| **功能影响分析** | 前端通过这个功能可以实现市级用户查看下级监测点数据图表，省级用户查看下级市级用户数据图表和省内监测点数据图表，是有必要实现的功能。 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** |  | | | |
| **审核日期** |  | | | |
| **审核意见** |  | | | |