# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/4/1 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 尚楠 | **变更申请日期** | | 2019/4/1 |
| **变更模块** | 后端接口 | **变更类型** | | 修改内容 |
| **变更原因** | 前端需要显示用户名而不是id | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 前端需要显示用户名而不能是id，故在查询时补充一项内容。 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 尚楠 | **分析日期** | 2019/04/1 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 小于1小时 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线无影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 该接口变更后可以使用户看到对应的待审核监测点名称，而不是监测点id，更符合业务逻辑。 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/4/1 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |