# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/29 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 尚楠 | **变更申请日期** | | 2019/3/29 |
| **变更模块** | 后端接口 | **变更类型** | | 修改逻辑 |
| **变更原因** | 需选择调查期及监测点，以根据二者id来选择唯一数据报表 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 原先的接口是根据监测点名称选择的一系列数据报表，不满足前端需求。 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 尚楠 | **分析日期** | 2019/03/29 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 小于1小时 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线无影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 该接口变更后可以使用户根据调查期和监测点名称查看到唯一的对应数据报表，故非常必要 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/29 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |