# 变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/21 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 张歆 | **变更申请日期** | | 2019/3/24 |
| **变更模块** | 数据上传 | **变更类型** | | 详细设计 |
| **变更原因** | 接口调整 | | | |
| **变更优先级** | 优先 | | | |
| **变更内容描述** | 对目前数据上传部分的接口设计进行一些修改。 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 张歆 | **分析日期** | 3月24日 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 修改接口使用的部分代码 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线无影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 无影响。 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/27 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |