# 变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/21 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 王东凯 | **变更申请日期** | | 2019/3/21 |
| **变更模块** | 数据查询 | **变更类型** | | 详细设计 |
| **变更原因** | 新增功能 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 数据查询主要需要以下功能：监测点用户查询数据，市级用户查询数据，省级用户查询数据。根据需求，监测点用户只能查看自己填报过的数据报表，而省级和市级用户可以查询行政范围内的所有监测点用户数据报表。 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 王东凯 | **分析日期** | 2019/3/21 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 增加新的模块 | | |
| **基线影响** | 在当前基线上增加 | | |
| **项目进度影响** | 计划中 | | |
| **功能影响分析** | 监测点用户查看自己填报的数据；市级用户查询下属所有监测点并查看数据；市级用户条件搜索下级监测点用户并查看数据；省级用户查看所有监测点数据；省级用户选择行政范围内的市级用户并选择查看该市所有监测点数据；省级用户条件查询监测点并查看数据。 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/27 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |