# 变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/21 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 徐琳锴 | **变更申请日期** | | 2019/3/22 |
| **变更模块** | 账号查询与导出 | **变更类型** | | 详细设计 |
| **变更原因** | 新增功能 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 省级和市级都拥有对其他账号进行基本信息查询的权限。省级可以查询所有创建的账号，市级只能查询其辖区内监测点用户的账号。所查询的账号必须是处于激活状态的账号。 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 徐琳锴 | **分析日期** | 2019/3/22 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 增加新的模块 | | |
| **基线影响** | 在当前基线上增加 | | |
| **项目进度影响** | 计划中 | | |
| **功能影响分析** | 新增功能。 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/27 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |