# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/21 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 沈龙 | **变更申请日期** | | 2019/3/24 |
| **变更模块** | 面对对象分析与建模 | **变更类型** | | 添加 |
| **变更原因** | 系统功能需求缺少数据查询分析以及通知管理模块 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 1. 新增数据查询与数据分析流程描述和建模分析 2. 新增用户信息查询与导出流程描述与建模分析 3. 新增通知管理流程描述与建模分析 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 付小虎 | **分析日期** | 2019/03/27 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 此次变更增加工作量4人/天 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线无影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 数据查询与分析模块流程分析对省和市完成对监测点数据分析的开发有指导作用，并且用户信息查询与导出以及通知管理也是省级和市级用户必需的功能点，所以此次变更对完善市级和省级功能意义很大 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/27 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |