# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/10 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 沈龙 | **变更申请日期** | | 2019/3/12 |
| **变更模块** | 数据库需求分析 | **变更类型** | | 添加 |
| **变更原因** | 系统功能需要储存格式数据，需要数据库的支持 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 1. 新增数据储存需求总体描述和概念设计 2. 新增数据库的关系模型设计 3. 新增数据表的字段，主键，数据类型设计 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 付小虎 | **分析日期** | 2019/03/13 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 此次变更增加工作量7人/天 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线有影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 数据库的设计对功能的实现是一个不可或缺的前提 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/14 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |