# 需求变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息** | | | | |
| **项目名称** | 省人力资源市场数据采集系统 | | | |
| **项目预交付期** | 2019/4/4 | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **需求确认时间** | 2019/3/14 | | | |
| **变更申请** | | | | |
| **变更申请人** | 沈龙 | **变更申请日期** | | 2019/3/17 |
| **变更模块** | 面对对象分析与建模 | **变更类型** | | 添加 |
| **变更原因** | 后端编码需要图示指导各个接口设计以及功能实现流程 | | | |
| **变更优先级** | 普通 | | | |
| **变更内容描述** | 1. 新增用例图以及用例关系的描述及图示 2. 新增用户登录流程描述与建模分析 3. 新增监测点用户备案流程描述与建模分析 4. 新增监测点用户上传数据流程描述与建模分析 | | | |
| **变更影响分析** | | | | |
| **分析者** | 付小虎 | **分析日期** | 2019/03/18 | |
| **进度影响分析** | **工作量影响** | 此次变更增加工作量3人/天 | | |
| **基线影响** | 此次变更对项目基线无影响 | | |
| **项目进度影响** | 此次变更对项目交付日期无影响 | | |
| **功能影响分析** | 用例图描述及图示和用户登录流程分析对省和市完成对所有用户功能的实现有指导作用，并且监测点用户备案和上传数据的流程分析对后端设计接口有帮助，所以此次变更对实现功能意义很大 | | | |
| **审核签字** | | | | |
| **项目负责人** | 周淼 | | | |
| **审核日期** | 2019/3/18 | | | |
| **审核意见** | 允许修改 | | | |